АДМИНИСТРАЦИЯ

КОРЕНЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

307411, с. Коренево, ул. Лагутина,  тел: 2-11-41

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.02.2013  № 19

Курская область,307410,с.Коренево

О комплексной разработке градостроительной

документации Кореневского	сельсовета

Кореневского района Курской области

Во исполнение ведомственной целевой программы «Об обеспечении муниципальных образований Курской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования на 2013 -2015годы», утвержденной приказом комитета строительства и архитектуры Курской области от 15 октября №173 и в целях создания условий для устойчивого развития    территории    муниципального    образования,   Администрация Кореневского сельсовета Кореневского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Осуществить	комплексную     разработку     градостроительной

документации Кореневского сельсовета Кореневского    района Курской области в три этапа:

1 -й этап- сбор исходных данных для разработки генерального плана
Кореневского сельсовета Кореневского района Курской области ;

2-й этап - разработка генерального плана Кореневского сельсовета

Кореневского района Курской области;

3-й этап корректировка правил землепользования и застройки
Кореневского сельсовета Кореневского района Курской области

2.Установить, что функции заказчика на проектирование, в целях
реализации п.1 настоящего Постановления, осуществляет Администрация
	Кореневского сельсовета Кореневского района Курской области.

2.1. Заместителю Главы администрации (Батюниной Г.В.) обеспечить разработку и представить на утверждение проект Технического задания на сбор исходных данных, подготовку проекта Генерального плана, корректировку Правил землепользования и застройки 	сельсовета	района Курской области ;

3.Финансирование проектных работ по комплексной разработке градостроительной документации осуществлять за счет областного Бюджета и поселения в соотношении 95% и 5% соответственно от стоимости работ.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава

Кореневского сельсовета                                     М.В.Дегтярева

Утверждаю

Глава Кореневского сельсовета

Кореневского района М.В.Дегтярева

25.02.2013г № 19

График

Подготовки генерального плана и корректировки правил землепользования и застройки Кореневского сельсовета Кореневского района Курской области на 2013 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка технического задания на разработку генерального плана и корректировку правил землепользования и застройки | до 26.02.2013 г. | Комитет строительства и архитектуры Курской области |
| 2 | Принятие решения (постановления) о комплексной разработке генерального плана и корректировки правил землепользования и застройки | до 11.03.2013г | Администрация Кореневского сельсовета Кореневского района |
| 3 | Заключение муниципального контракта на подготовку генерального плана и корректировку правил землепользования и застройки. | до 01.04.2013г. | Администрация Кореневского сельсовета Кореневского района |
| 4 | Разработка проекта генерального плана и корректировка правил землепользования и застройки (ст.23,30 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее ГрК РФ), приказ Министерства регионального развития Российской Федерации «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» от 301.01.2012г. № 19, приказ Министерства регионального развития Российской Федерации «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» от 26.05.2011г. №244) | до 01.08.2013 г | Администрация Кореневского сельсовета Кореневского района |
| 5 | Размещение: проекта генерального плана в: -Федеральной государственной информационной системе территориального планирования Российской Федерации (далее-ФГИС ТП) п.7 ст9;ст.57.1 ГрК РФ -в сети Интернет; -в СМИ проекта корректировки правил землепользования и застройки в: -в сети Интернет; -в СМИ | до 10.08.2013г | Администрация Кореневского сельсовета Кореневского района |
| 6 | Согласование по проекту генерального плана (п.8 ст9; ст.25 ГрК РФ | до 10.11.2013г | Администрация Кореневского сельсовета Кореневского района |
| 7 | Проведение публичных слушаний: по проекту генерального плана (ст.28 ГрК РФ): -принятие постановления о проведении публичных слушаний (п.2 ст.28 ГрК РФ) -опубликование и размещение заключения о результатах публичных слушаний в СМИ и в сети Интернет (п.7 ст28 ГрК РФ -принятие решения (постановления) Главы сельсовета о направлении проекта ГП в представительный орган на утверждение (п.9 ст.28 ГрК РФ) по проекту корректировки правил землепользования и застройки -принятие постановления о проведении публичных слушаний (п.11 ст.31 ГрК РФ) -опубликование и размещение заключения о результатах публичных слушаний в СМИ и в сети Интернет (п.7 ст.28 ГрК РФ) -принятие решения (постановления) Главы сельсовета о направлении проекта корректировки ПЗЗ в представительный орган на утверждение (п.16 ст.31 ГрК РФ) | до 10.11.2013 | Администрация Кореневского сельсовета Кореневского района |
| 8 | Утверждение : Проекта генерального плана согласно (ст.24 ГрК РФ) Проекта корректировки правил землепользования и застройки (ст.32 ГрК РФ) | до 20.11.2013 г | Администрация Кореневского сельсовета Кореневского района |
| 9 | Размещение утвержденного документа: -генерального плана в ФГИС ТП (п.9 ст.9, ст.57.1 ГрК РФ) -корректировка правил землепользования и застройки в ФГИС ТП (п.9 ст.9, ст.57.1 ГрК РФ) | до 01.12.2013 г. | Администрация Кореневского сельсовета Кореневского района |
| 10 | Передача утвержденных документов (ГП) и (корректировка ПЗЗ) в комитет строительства и архитектуры Курской области (п.4 ст8.1 ГрК РФ) | В двухнедельный срок после их утверждения | Администрация Кореневского сельсовета Кореневского района |