ПРОТОКОЛ №4

проведения общественного обсуждения по приемке выполненных работ по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Курская область, Кореневский район, с. Коренево, ул. Снаготской Шлях (Детская площадка)

Дата проведения: 05.12.2022г.

Место проведения:

Администрация    Кореневского

(с.Коренево, ул. Базарная д.1а, здание

МКУК «Кореневский сельский

Дом культуры)

Время проведения: 14-00

Состав муниципальной общественной комиссии  муниципального образования «Кореневский сельсовет» Кореневского района Курской области:

Председатель комиссии -

Мартаков А. В -  Глава Администрации Кореневского сельсовета

Заместитель председателя -

Чопова Е.В. - Заместитель Главы Администрации Кореневского сельсовета

Секретарь комиссии -

Ладыгина Н.В.  – специалист Администрации Кореневского сельсовета

Члены комиссии:

- Директор Кореневского СДК Погребская О.А.;

-  Депутат Собрания депутатов Кореневского сельсовета Воропанова Е.А.;

- Заведующая МКУК «Кореневская сельская библиотека» Ивженко В.Е..

Присутствовало на общественных обсуждениях  95 человек и 6 членов комиссии.

Процедура общественного обсуждения произведена по адресу: Курская область, с. Коренево, ул. ул. Базарная д.1а, здание МКУК «Кореневский сельский Дом культуры»,  05  декабря 2022 года в 14 часов 00 минут (время местное).

Предметом общественного обсуждения является:

- по приемке выполненных работ по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Курская область, Кореневский район, с. Коренево, ул. Снаготской Шлях (Детская площадка) в рамках реализации муниципальной программы ««Формирование современной городской среды на территории села Коренево на 2018-2024 гг.» в 2022 году.

По вопросу повестки дня заслушали заместителя председателя комиссии Чопову Е.В., которая пояснила что при проведении конкурсных процедур определилась подрядная организация для производства работ по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Курская область, Кореневский район, с. Коренево, ул. Снаготской Шлях (Детская площадка).

Муниципальный контракт был заключен с ИП «Шевердин», срок исполнения контракта с 10.05.2022 по 15.07.2022 года.

В ходе выполнения работ по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Курская область, Кореневский район, с. Коренево, ул. Снаготской Шлях (Детская площадка), были выполнены следующие работы по:

- установка бортового камня 100.20.8– 114 шт.;

- установка бортового камня 500.210.40 – 520 шт.;

- укладка плитки бетонной тротуарной декоративной

(брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм – 33,66 м2

- установлен Диван парковый Д-1.3 4 шт;

- установлены Урны – 2 шт. ;

- установлена Горка МФ-1.81 – 1 шт..

установлена Качалка-балансир одиночные – 1 шт.;

установлены Качели на цепочках двойные – 1 шт.;

установлена карусель – 1 шт.;

установлена Песочница "Шестигранная" – 1 шт.

Работы выполнены в срок. При выполнении работ замечания и нарушения не выявлены.

Было предложено принять выполненные работы по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Курская область, Кореневский район, с. Коренево, ул. Снаготской Шлях (Детская площадка).

Единогласно  приняли решение об приемки  выполненных работ по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Курская область, Кореневский район, с. Коренево, ул. Снаготской Шлях (Детская площадка).

Председатель комиссии                                                        А.В. Мартаков